Nguyễn Quốc Khánh – 110121222– DA21TTC

**Báo cáo tiến độ đồ án chuyên ngành**

Đề tài:  Xây dựng website quản lý đồ án đã thực hiện của sinh viên Bộ môn Công nghệ thông tin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Mục tiêu** | **Đã hoàn thành** |
| 1 | Nghiên cứu lý thuyết, tìm hiểu các tài liệu có liên quan đến đề tài, tham khảo một số đề tài đã có, … và chọn phần mềm thích hợp để cài đặt | Đã hoàn thành công việc của tuần 1 |
| 2 | Cài đặt các công cụ hỗ trợ cần thiết để cấu hình máy chủ Web | Đã hoàn thành công việc tuần 2 |
| 3 | Thực hiện thiết kế hệ thống  Thiết kế giao diện  Thiết kế cơ sở dữ liệu | Đang trong quá trình hoàn thiện công việc tuần 3 |
| 4 | Thiết kế giao diện và hoàn thiện các chức năng của trang web | Chưa hoàn thành công việc tuần 4 |
| 5 | Hoàn chỉnh báo cáo theo mẫu quy định. Thiết kế poster và slide báo cáo. Tạo thư mục lưu trữ mã nguồn trên github theo đúng hướng dẫn | Chưa hoàn thành công việc tuần 5 |

2. Những khó khăn chưa giải quyết được?

- Phần trình bày quyển báo còn chưa đẹp

- Thiết kế trang giao diện và các chức năng còn chưa hoàn thiện